Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la activitatea

grupului  de lucru în domeniul achizițiilor publice

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice

APROB:

__________________________

Președintele grupului de lucru

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclamațiile înaintate | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drumuri Orhei S.A. | 1 | 09.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764916945373/ 21518297 din 05.12.2025 | 8 931 293,32 lei „Reparația curentă a străzilor și reabilitarea căilor pietonale de acces către instituțiile publice din orașul Telenești” | ACORD ADIȚIONAL Nr.4: Prelungire termen de execuție până la data de 01.11.2026 ACORD ADIȚIONAL Nr.15: Prelungire termen de execuție până la data de 31.12.2026 | Executat conform graficului de execuție | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Lucrări executate în conformitate cu documentația de proiect și standardele în vigoare |
|  | Întreprinderea Municipală DP "Apă-Canal" Telenești | 2 | 19.01.2026 | Achiziție de valoare mică | 264 000,00 lei Achiziţionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare | ACORD ADIȚIONAL Nr.12: Redistribuirea valorii angajamentului iпtrе instituliile publice beneficiare ale serviciilor | În derulare – achitat lunar conform facturilor fiscale primite | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | S.A. "ENERGOCOM" | E/09/817 din 25.09.2025 | 31.12.2025 | Procedura de negociere fără publicare nr. 202605002 | 510 000,00 lei Furnizare a gazelor naturale | ACORD ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul nr. E/09/817 din 25.09.2025 de furnizare a gazelor naturale | În derulare – achitat lunar conform facturilor fiscale primite | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | Î.C.S. ”PREMIER ENERGY” S.R.L. | Acord nr.2 | 01.01.2026 | Procedura de negociere fără publicare nr. 202604980 din 01.01.2026 | 511 935,68 lei Furnizarea volumelor de energie electrică pentru anul 2026 | ACORD privind asumarea furnizării volumelor de energie electrică pentru anul 2026 NR.02 | În derulare – achitat lunar conform facturilor fiscale primite | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | GR Haro Group SRL | 3 | 27.01.2026 | Achiziție de valoare mică | 129 234,14 lei Procurarea și instalarea condiționerelor pentru Grădinița de copii nr.4 ,,Guguță’’ și Primăria or.Telenești | Nu este cazul | Executat | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | SRL „StarNetSoluții” | 4 | 19.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 44 360,00 lei Servicii de acces la internet,cu viteza minimă garantată de la 20- 200Mbps,trafic nelimitat, accesul neintrerupt la Internet și distribuirea accesului la Internet pentru utilizatorii rețelei. Asistența tehnica in regim 24/24. | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | S.R.L. SERGORP-PRIM | 5 | 29.04.2026 | Contract de antrepriză | 317 870,00 lei Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale cu procurarea secțiilor de gard și a pilonilor pentru împrejmuirea Cimitirului Central str. Ion Creangă din orașul Telenești | Nu este cazul | Executat conform graficului de execuție | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Lucrări executate în conformitate cu documentația de proiect și standardele în vigoare |
|  | SRL Fier Art Prim | 6 | 29.04.2026 | Contract de antrepriză | 22 000,00 lei Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale cu restaurarea porții la Cimitirul Central str. Ion Creangă din or. Telenești | Nu este cazul | Executat conform graficului de execuție | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Lucrări executate în conformitate cu documentația de proiect și standardele în vigoare |
|  | Techroad CONSULT’’SRL | 7 | 19.01.2026 | Achiziție de valoare mică | 85 285,03 lei Servicii de supraveghere a lucrărilor de„Lucrări de reparație (asfaltare) a drumurilor și străzilor din or. Telenești, sat. Mihălașa și Izvoraș” (efectuarea lucrărilor în anul 2025). | Nu este cazul | Executat | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | Î.M.Serviciul de Salubrizare Telenești | 8 | 16.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 26 400,00 lei Servicii de evacuare a deseurilor menajere de la Grădinițele de copii nr.3 Andrieș și nr.4 Guguță din or.Telenești | Nu este cazul | În derulare – achitat lunar conform facturilor fiscale primite | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | „Baguette” SRL | 9 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 42 340,80 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.6 la Contract Nr.9 din "30" ianuarie 2026: Micșorarea valorii contractului | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | „AMAGER-COM,, S.R.L | 10 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 283 050,00 lei Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.7 la Contract Nr.10 din "30" ianuarie 2026: Micșorarea valorii contractului | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | "PREMIUM СATERING" S.R.L | 11 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 62 020,00 lei Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | ''LACTIS'' S.A. | 12 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 299 866,50 lei Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.10 la Contract Nr.12 din "30" ianuarie 2026: Micșorarea valorii contractului | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | LAPMOL SRL | 13 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 57 040,00 lei Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.9 la Contract Nr.13 din "30" ianuarie 2026: Micșorarea valorii contractului | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | SRL,, Nobil Prest’’ | 14 | 30.01.2026 | nr. ocds b3wdp1-MD-1766580652984 / 21531055, din 24.12.2025 | 294 811,00 lei Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.1 de Majorarea valorii contractului ACORD ADIȚIONAL Nr.2: Micșorarea valorii contractului ACORD ADIȚIONAL Nr.11 la Contract Nr.14 din "30" ianuarie 2026: Micșorarea valorii contractului | Executat integral (100%), livrat și recepționat conform comenzilor și facturilor fiscale | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, produse alimentare livrate conform certificatelor de calitate și cerințelor sanitar-veterinare |
|  | SOFICOS CONSTRUCT S.R.L | 15 | 11.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 164 162,00 lei Lucrări de reparație la gardul Cimitirului orășenesc din orașul Telenești | Nu este cazul | Executat conform graficului de execuție | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Lucrări executate în conformitate cu documentația de proiect și standardele în vigoare |
|  | S.A. ”Drumuri Orhei” | 16 | 03.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 64 554,84 lei Achiziționarea materialului antiderapant pentru menținerea circulației rutiere și pietonale pe străzile orașului Telenești în perioada rece a anului | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, material antiderapant livrat conform cerințelor și certificatelor de conformitate |
|  | SRL Marinelly-PRIM | 17 | 04.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 23 400,00 lei «Delimitarea în mod selective a terenurilor proprietate publică (măsurători de indentificare cu aparatul GNSS în sistemul de coordonate Moldref99 prin întocmirea dosarului ethnic, cu avizul de recepție anexat pentru or. Telenești, intravilan/ extravilan), în scopul înregistrării primare a terenurilor | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | “ValdinGrup” SRL | 18 | 03.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 172 000,00 lei Servicii de proiectare pentru reparația capitală (interior), cu edificarea unui acoperiș nou de tip șarpantă, situat pe str. Ioan Vodă cel Viteaz, nr. 15/1, or. Telenești, r-nul Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | C.C. Aqua Trade S. R. L. | 19 | 16.02.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1768808800451 Din 19 ianuarie 2026 | 43 780,00 lei Procurarea ape potabile îmbuteliate 2026 | Nu este cazul | În derulare – achitat lunar conform facturilor fiscale primite | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare, servicii prestate conform cerințelor contractuale |
|  | Carcea Gavril | 20 | 16.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 80 255,00 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna decembrie-ianuarie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 21 | 16.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 24 423,00 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna decembrie-ianuarie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SC„BUDĂI GRUP„ SRL | 22 | 17.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 32 140,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare de panificație pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | S.A. ”Drumuri Orhei” | 23 | 17.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 28 370,16 lei Achiziționarea materialului antiderapant pentru menținerea circulației rutiere și pietonale pe străzile orașului Telenești în perioada rece a anului | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | “Prim Lex-Consult” S.R.L | 24 | 26.02.2026 | Achiziție de valoare mică | 18 00 Servicii de consultanță și asistență tehnică privind asigurarea activității Secretariatului Tehnic al Comitetului de Inițiativă GECT „EAST GATE” 0,00 lei | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Carcea Gavril | 25 | 05.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 45 026,00 lei Produse alimentare(legume și fructe)luna februarie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 26 | 16.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 24 466,00 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna februarie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | S.A. MOLDTELECOM | 27 | 24.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 20 210,30 lei Serviciilor publice de telecomunicații | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Î.M.Serviciul de Salubrizare Telenești | 28 | 24.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 287 012,00 lei Servicii de evacuare a deseurilor din orasul Telenești cu încărcarea și strîngerea manuală a deșeurilor menajere aruncate lîngă platforme (tomberoane) | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | S.R.L. Siatrend | 29 | 07.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 100 065,00 lei Procurarea materialelor de construcție, inclusiv transportarea la locul executării lucrărilor | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | “Astral – Proiect” SRL | 30 | 27.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 97 512,00 lei Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectul: ,,Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești ”Reparatia capitala și amenajarea drumurilor locale din or. Telenesti” | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Popescu Vasile | 31 | 06.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 53 000,00 lei Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz la obiectul: -Lucrări de întreținere a drumurilor locale a Primăriei or. Telenești pe anul 2026 | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SRL“SOLUȚII 360 | 32 | 31.03.2026 | Achiziție de valoare mică | 13 000,02 lei Servicii informaționale | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,Techroad CONSULT’’SRL | 33 | 01.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 74 427,44 lei Servicii de supraveghere a lucrărilor de„Reparația capitală a străzilor și reabilitarea căilor pietonale de acces către instituțiile publice din orașul Telenești” | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Î.I. Cotiujanu_Vasile | 34 | 01.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 91 690 ,00 lei Materiale de construcţii şi articole conexe și servicii de transport | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Sucursala Orhei a ÎS Servicii Pază a MAI | 35 | 01.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 5400,00 lei Servicii privind supravegherea, paza bunurilor de către dispeceratul de pază,precum și deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare pază-incendiu. | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Sucursala Orhei a ÎS Servicii Pază a MAI | 36 | 01.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 13 256,41 lei Servicii de instalare a sistemelor de semnalizare pentru pază și securitate la Primăria or. Telenești | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | TORECO S.R.L. | 37 | 08.04.2026 | Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1768291053822/21543611 din 13 ianuarie 2026 | 708 107,00 lei Containere din polietilenă de 120 l pentru colectarea deșeurilor solide, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubrizare în orașul Telenești, comuna Bănești și satul Inești din raionul Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SC„BUDĂI GRUP„ SRL | 38 | 08.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 13 850,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare de panificație pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | S.R.L “Tehelectro-SV’’ | 39 | 27.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 82 437,00 lei Procurarea materialelor de uz gospodăresc și procurarea materialelor de construcţie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Carcea Gavril | 40 | 09.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 73 029,50 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna martie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 41 | 09.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 41 562,50 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna martie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | VISANU GHEORGHE | 42 | 07.04.2026 | Achiziție de valoare mică | 99 361,00 lei Lucrari la amenaiarea cimitirului оrаsenеsс din orasul Telenesti | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | „LUKOIL-Moldova ”SRL | 43 | 04.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 359 965,00 lei Procurarea produselor petroliere pentru anul 2026 | Nu este cazul | În derulare din data de 01.01.2026-31.12.2026 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Î.I. Cotiujanu_Vasile | 44 | 06.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 9 450,00 lei Materiale de construcţii şi articole conexe și servicii de transport | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Carcea Gavril | 45 | 06.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 42 593,50 lei Produse alimentare(legume și fructe)luna aprilie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 46 | 12.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 28 502,00 lei Produse alimentare(legume și fructe)luna aprilie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Chiriac Anatolie | 47 | 22.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 5 891,28 lei Contract de mică valoare privind servicii de supraveghere a lucrărilor: „Reparația scuarului bustului Mihai Eminescu din or. Telenești.’’ în cadrul programului „DAR 1+3”(Repetat) | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Patentar “MUNTEANU DAN” | 48 | 15.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 14 000,00 lei Servicii artistice de deservire muzicală în cadrul evenimentului dedicat Zilei Copiilor 1 Iunie 2026 | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SC„BUDĂI GRUP„ SRL | 49 | 19.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 14 122,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare de panificație pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SC TESERAT-GRUP SRL | 50 | 25.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 74 550,00 lei Procurarea materialelor de construcții la Cimitirul Central str. Ion Creangă din or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Patentar “NOVAGENIUS” SRL | 51 | 25.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 12 000,00 lei Servicii de tobogan gonflabil în cadrul evenimentului dedicat Zilei Copiilor 1 Iunie 2026 | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Carcea Gavril | 52 | 29.05.2026 | Achiziție de valoare mică | 53 550,00 lei Produse alimentare(legume și fructe)luna Mai | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,VLAMIALAN’’ S.R.L | 53 | 02.06.2026 | Achiziție de valoare mică | 14 723,20 lei Contract de mică valoare privind servicii de supraveghere a lucrărilor laproiectul: ,,Construcția a două rezervoare de apă potabilă supraterane cu V=500m3 în orașul Telenești” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SRL BAUHOF GROUP | 54 | 11.08.2026 | COP (lucrări) ocds-b3wdp1-MD-1783080783816 din 03 iulie 2026 | 1 205 801,98 lei Reparații capitale ale construcțiilor speciale Renovarea scuarului la Casa de Cultură din or. Telenești în cadrul programului „DAR 1+3” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | VISANU GHEORGHE | 55 | 01.07.2026 | Achiziție de valoare mică | 14 358,00 lei Reparații curente pentru amenajarea spațiului de odihnă și relaxare „Popasul Generațiilor”, cu instalarea scaunelor și montarea pavajului | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ÎPS „CORSAG” SRL | 56 | 05.08.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777547146116 din 30 aprilie 2026 | 8 889 335,56 lei Construcția și reconstrucția drumurilor locale din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Lopatenco Valentin | 57 | 22.06.2026 | Achiziție de valoare mică | 875,00 lei Produse alimentare (fructe) la Grădinița nr.3 ,,Andrieș’’ din or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | „Bit Generator SRL” | 58 | 22.06.2026 | Achiziție de valoare mică | 15 000,00 lei Servicii informaționale privind deservirea programelor de contabilitate | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 59 | 25.06.2026 | Achiziție de valoare mică | 27 316,00 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna mai | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Carcea Gavril | 60 | 01.07.2026 | Achiziție de valoare mică | 28 477,00 lei Produse alimentare(legume și fructe)luna iunie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | BIVOL OLEG | 61 | 10.07.2026 | Achiziție de valoare mică | 18 473,50 lei Produse alimentare (legume și fructe) luna iunie | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Î.I. Cotiujanu_Vasile | 61/A | 21.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 77 979,46 lei Materiale de construcții, articole conexe, materiale de uz gospodăresc și servicii de transport | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | “Astral – Proiect” SRL | 62 |  | Achiziție de valoare mică | 70 368,00 lei Achiziţionarea serviciilor de proiectare și modificare la proiectul de execuție Nr.DA-PE-126/2025 „Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Patentar “Rusu Tatiana ” | 63 | 11.08.2026 | Achiziție de valoare mică | 12 000 lei Prestarea serviciilor de deservire muzicală a ceremoniilor, servicii artistice pentru hramul or.Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Patentar “TABURCEAN LIA ANDREI” | 64 | 11.08.2026 | Achiziție de valoare mică | 24 000 lei Prestarea serviciilor de deservire muzicală a ceremoniilor, servicii artistice pentru Hramul or.Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | „AMAGER-COM,, S.R.L | 65 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 325 368,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ''LACTIS'' | 66 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 226 494,10 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | LAPMOL SRL | 67 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 119 422,50 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | "PREMIUM СATERING" S.R.L | 68 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 112 965,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | „Baguette” SRL | 69 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 32 266,15 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SRL,, Nobil Prest’’ | 70 | 14.08.2026 | LP (BUNURI) cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1782822701840 / 21641761, din 30.06. 2026 | 350 797,60 lei Achiziţionarea Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SRL Consvitraliu | 71 | 23.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 34 234,00 lei Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe la Grădinița de copii nr.4 ”Guguță” din or.Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | Patentar “Onica Grigore” | 72 | 14.08.2026 | Achiziție de valoare mică | 59 000,00 lei Servicii neatribuite altor aliniate: Deservirea muzicală a ceremoniilor | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SC„BUDĂI GRUP„ SRL | 73 | 11.08.2026 | Achiziție de valoare mică | 15 247,00 lei Achiziţionarea Produselor alimentare de panificație pentru grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | SRL “Termo-Torent” | 74 | 20.08.2026 | Achiziție de valoare mică | 48 409,93 lei Servicii și lucrări aferente reparațiilor curente de împrejmuire a Complexului sportiv din or.Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | MORGOCI VASILE | 75 | 18.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 88 893,35 lei Servicii de supraveghere a lucrărilor: Construcția și reconstrucția drumurilor locale din or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,VLAMIALAN’’ S.R.L | 76 | 14.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 13 263,82 lei Contract de mică valoare privind servicii de supraveghere a lucrărilor: Reparații capitale ale construcțiilor speciale Renovarea scuarului la Casa de Cultură din or. Telenești în cadrul programului „DAR 1+3” | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | S.R.L. ”MasterConstruct” | 77 | 16.09.2026 | Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1784036235204 din 14 iulie 2026 | 6 853 154,64 lei Proiectul nr. TL 21 080 CR-3-„Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii „Guguță”, cu amenajarea terenului adiacent blocului F situat pe str. Ioan Vodă cel Viteaz, 15/1, or. Teleneşti, r-nul Teleneşti, pe terenul cu nr. cad. 8901219.108” | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,VLAMIALAN’’ S.R.L | 78 | 15.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 266 889,00 lei Reparații capitale la Instituția de Educație Timpurie ,,Andrieș” din or.Telenești | ACORD ADIȚIONAL Nr.13: Micșorarea valorii contractului | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | “ SRL Baltari-Prim” | 79 | 14.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 446 508,61 lei Reparații capitale la IP IET „Guguță”, or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,VLAMIALAN’’ S.R.L | 80 | 14.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 75 384,70 lei Contract de mică valoare privind servicii de supraveghere a lucrărilor: Proiectul nr. TL 21 080 CR-3-„Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii „Guguță”, cu amenajarea terenului adiacent blocului F situat pe str. Ioan Vodă cel Viteaz, 15/1, or. Teleneşti, r-nul Teleneşti, pe terenul cu nr. cad. 8901219.108” | Nu este cazul | În derulare | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |
|  | ,,VLAMIALAN’’ S.R.L | 81 | 22.09.2026 | Achiziție de valoare mică | 4 911,59 lei Contract de mică valoare privind servicii de supraveghere a lucrărilor: Reparații capitale la IP IET „Guguță”, or. Telenești | Nu este cazul | Executat integral | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Corespunzătoare |